# Services Order Form

# INFORMATII GENERALE

| ### Data | 14.11.2014 |
| --- | --- |
| ### Client | Corporate Office Solutions (COS) |
| ### Project Manager | Stefan Olaru |
| ### Telefon / Fax | Tel: 0740 584 095 |
| ### E-mail | stefan.olaru@cos.ro |
| ### Locatie Servicii | Sediu Matricia si sediu COS |

# ESTIMAREA LIVRABILELOR

| Nr | Servicii | Ore Estimate | Rata/Ora (Euro) | Valoare (Euro) | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Structura Date | 6 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Configurare Site Map | 3 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Creare si configurare Workflow de Notificare Sef Departament PM | 5 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Creare si configurare Workflow de Notificare PM | 2 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Automatizare camp “Warranty Expiration Date” | 2 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Automatizare inchidere proiect | 2 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Configurare useri si setari de securitate | ? | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Testare Functionalitati | 4 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
|  | Intocmire Documentatie | 2 | 38.75 |  | Mihai Jelea |
| TOTAL |  |  | 38.75 |  |  |

DESCRIEREA LIVRABILELOR

Modul de Project Management in CRM

Functionalitatea de implementat presupune dezvoltarea sistemului curent Microsoft Dynamics CRM, astfel incat sa permita managementul activitatilor de Project Management.

Se va introduce in sistem entitatea „Project”. Aceasta va sta la baza procesului de management al proiectelor.

Un Proiect reprezinta o oportunitate castigata: atunci cand o oportunitate este inchisa cu statusul de „Won”, se creaza automat un Proiect.

Entitatea „Project”

Se va crea o noua entitate in sistem care va avea urmatoarele campuri:

- Project Name: camp de tip text.

- PM: camp de tip lookup la tabela de utilizatori; in acest camp se va putea completa numele PM-ul care va fi responsabil de acest proiect. Tot prin acest camp se face si limitarea vizibilitatii inregistrarilor (un PM va putea vedea doar proiectele sale).

Nota: COS va trebui sa achizitioneze licente pentru fiecare utilizator de tip PM si pentru utilizatorul Head of PM.

- Start Date: camp de tip data.

- Deadline: camp de tip data.

- Hand-Over to Client: camp de tip data.

- Warranty (years): camp de tip intreg.

- Warranty Expiration Date: camp de tip data.

- Closing Reason: camp de tip text, unde se va completa motivul inchiderii unui proiect.

Sistemul va fi configurat astfel incat la finalizarea unui proiect sa se poata apasa pe butonul „Deactivate” si proiectul sa fie inchis cu unul din statusurile: Completed, Canceled sau Postponed.

Entitatea „Supplier Info”

Se va crea o noua entitate in sistem care va fi relationata la entitatea „Project” si avea urmatoarele campuri:

- Supplier: camp de tip lookup la tabela de Accounts; se va putea selecta din lista de Accounts, doar cele care au in campul Relationship Type completata valoarea „Supplier”.

- Cost: camp de tip Currency.

- Type of Works: camp de tip Option Set; se va putea selecta dintr-o lista predefinta de valori, una din urmatoarele:

  - M&E Works

  - Construction Works

  - Flooring

  - Furniture

  - M&E Design

  - Architectural Design

  - Other Works

- Comments: camp de tip Multiple Lines of Text.

Aceasta entitate va fi utilizata pentru a crea o sectiune pe formularul de proiect, unde sa se poata introduce informatii legate de costurile proiectului (fig. 1).

Configurare Site Map

Se va modifica meniul de navigatie (Site Map) astfel:

- Se va crea o noua intrare in meniul de selectie modul, care se va numi „PM” (fig. 2).

- In cadrul acestui modul „PM”, se vor putea accesa urmatoarele entitati:

  - Accounts

  - Contacts

  - Projects

Nota 1: Utilizatorii de tip „PM”, nu vor putea vizualiza entitatea „Opportunity” si drept urmare nu vor avea acces decat la oportunitatile asociate proiectelor la care lucreaza.

Nota 2: Utilizatorii de tip „PM” nu vor avea acces la modulele „Sales” si „Marketing”. Utilizatorii de tip „Sales” nu vor avea acces la modulul „PM”.

Fig 2

Creare si configurare Workflow de Notificare Sef Departament PM

Se va dezvolta un mecanism de tip Workflow, care se va declansa atunci cand o oportunitate este inchisa prin apasarea butonului „Close As Won” (adica trece in statusul Won).

Acest workflow are urmatoarele functionalitati:

- Trimite o notificare pe email catre Nume Persoana (Head of PM Department).

Emailul va fi configurat astfel:

Subject: De introdus subiect

Body:

„Dear user,

The Opportunity <nume oportunitate> has been won by <nume responsabil oportunitate>.

Access the Opportunity: <link> in order to create a new Project and Assign it

A new Project has been created. Please access the Project, fill in the required fields and assign it to a PM.

Access the Project: <link>.

This email was sent automatically by the CRM System.”

- Creaza un nou Proiect, pe care il relationeaza la Oportunitatea castigata (prin completarea automata a campului Opportunity) si caruia ii da numele oportunitatii (prin completarea automata a campului Name cu valoare din campul Topic de pe oportunitate).

Se doreste ca Seful departamentului de PM sa nu aiba acces la opportunitate, decat dupa ce aceasta ajunge in faza de ofertare. Discutam solutiile pentru a lua o decizie. Sistemul este limitat din punct de vedere tehnic in privinta acestei cerinte.

Dupa ce primeste notificarea pe email, utilizatorul Head of PM va trebui sa acceseze Proiectul nou creat (are linkul direct in email), sa-i completeze campurile necesare si sa il asigneze catre un PM (prin apasarea butonului „Assign”). Ulterior, se va trimite o notificare pe email catre PM-ul alocat, care nu va avea acces la Proiect/Oportunitate decat dupa ce ii este alocat.

Creare si configurare Workflow de Notificare PM

Se va dezvolta un mecanism de tip Workflow, care se va declansa atunci cand utilizatorul Head of PM Department va face Assign la un proiect catre un PM. Atunci, workflow-ul va trimite automat un email catre PM nou alocat astfel:

Subject: De introdus subiect

Body:

„Dear user,

You have been assigned a new Project.

Access the Project: <link>

This email was sent automatically by the CRM System.”

Astfel PM-ul va putea accesa proiectul si oportunitatea atasata.

Calcul automat camp „Warranty Expiration Date”

Acest camp de pe entitatea „Project” se va calcula automat astfel: la data completata in campul „Deadline” (sau „Hand-Over to Client”) se adauga nr de ani completati in campul „Warranty (years)”.

Acest camp nu se va putea modifica manual din interfata (va fi Read-Only).

Automatizare inchidere proiect

Atunci cand un utilizator doreste inchiderea unui proiect (prin apasarea butonului „Deactivate”, se va crea un mecanism de validare, care va face urmatoarele verificari:

- Nu va permite inchiderea proiectului cu statusul „Completed”, fara completarea campului „Warranty” de pe proiect.

- Nu va permite inchiderea proiectului cu statusul „Canceled”, fara completarea campului „Closing Reason” de pe proiect.

- Nu va permite inchiderea proiectului cu statusul „Postponed”, fara completarea campului „Closing Reason” de pe proiect.

Setari de vizibilitate si securitate

Pentru ca se va crea doua noi tipuri de utilizatori in sistem (Head of PM Department si PM), se vor crea si configura doua noi roluri de securitate in CRM.

Acestea se vor numi „Head of PM Department” si „PM” si se vor configura astfel:

De discutat.

Intocmire Documentatie

Matricia va pune la dispozitie o documentatie asupra functionalitatilor implementate. Nu se vor documenta componentele deja existente in sistem, intrucat pentru acestea exista deja o documentatie disponibila.

NOTE

Nu fac parte din scopul acestui SOF orice alte cerinte care nu sunt mentionate explicit din acest document.

# APPROVAL

| EURALIS |  | ## MATRICIA SOLUTIONS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Stefan Olaru | ### Name | Mihai Jelea |
| Title | Project Manager | Title | Project Manager |
| Signature |  | Signature |  |